Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

M16 - Projeto de Software

1º Entrega – avaliação intermédia

| NOME DO ALUNO: | Tomas Xavier Marques Tojeiro | TURMA | 12E | Nº | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Título do projeto:

Taskly - aplicação mobile de gestão de tarefas e habitos com acompanhamento inteligente de consistencia.

- Resumo do trabalho já desenvolvido para o projeto:

Nesta fase interm?dia, o projeto Taskly j? tem uma base funcional s?lida tanto no frontend como no backend. A aplica??o foi desenvolvida em Expo/React Native com navega??o por tabs e backend Convex, permitindo ao utilizador criar conta, iniciar sess?o, manter sess?o persistente e gerir os seus pr?prios dados.

Ao n?vel funcional, j? est?o implementados o registo/login local, cria??o de h?bitos recorrentes di?rios, semanais e mensais, listagem das tarefas do dia, conclus?o por toque, c?lculo autom?tico de estat?sticas di?rias, pontua??o por progresso, mapa de calor mensal interativo e ecr? de defini??es com tema, idioma e cor de foco.

Tamb?m foi integrada uma funcionalidade de IA atrav?s do OpenRouter, executada numa action do Convex para manter a chave da API apenas no backend. Esta a??o analisa h?bitos e estat?sticas recentes e devolve um resumo curto com sugest?es pr?ticas de melhoria.

Para controlo de qualidade, o backend j? inclui testes automatizados com Vitest e convex-test. Durante esta revis?o foram ainda validados com sucesso o lint, os testes e o typecheck TypeScript, o que demonstra um estado t?cnico est?vel para a entrega interm?dia.

- Recursos e metodologias utilizadas no projeto:

Expo, React Native e Expo Router para a aplica??o mobile e navega??o entre ecr?s.

Convex como backend reativo, com schema, queries, mutations, actions e armazenamento estruturado por utilizador.

Metodologia incremental: analisar, implementar por m?dulo, testar, corrigir e s? depois avan?ar para a funcionalidade seguinte.

- Constrangimentos e dificuldades encontradas:

Modela??o correta da recorr?ncia dos h?bitos (di?ria, semanal e mensal) e da l?gica de c?lculo das estat?sticas por dia.

Garantir separa??o segura entre frontend e backend, sobretudo na autentica??o local e na integra??o da chave OpenRouter.

Ajustes de tipagem e consist?ncia entre interface, backend e sistema de tradu??es, resolvidos com valida??o final por testes, lint e typecheck.

- Repositório de código-fonte do projeto (URL):

Sem URL remota configurada neste worktree. O projeto encontra-se versionado em Git local e preparado para publica??o num reposit?rio remoto na fase final.

- Autoavaliação do trabalho já desenvolvido no projeto:

Considero que o trabalho j? desenvolvido est? num n?vel forte para a fase interm?dia, porque o projeto deixou de ser apenas conceptual e j? funciona como MVP utiliz?vel. As principais funcionalidades do produto est?o implementadas, existe separa??o clara entre frontend e backend, h? persist?ncia de dados por utilizador e a integra??o de IA j? est? operacional.

Os aspetos a melhorar at? ? entrega final passam sobretudo por refor?ar a apresenta??o do projeto, publicar o reposit?rio remoto definitivo, continuar o refinamento visual e, se necess?rio, acrescentar pequenas melhorias de usabilidade. Ainda assim, o estado atual revela autonomia t?cnica, coer?ncia arquitetural e capacidade de teste e valida??o.

Estado de execução do projeto. Se indicar não, referir seguidamente o que está em falta e como pretender resolver.

| O projeto cumpre a calendarização prevista? | X |  |
| --- | --- | --- |

O projeto cumpre a calendariza??o prevista. Para a entrega final pretendo concentrar-me no polimento da interface, documenta??o final, eventual publica??o do reposit?rio remoto e ajustes funcionais pontuais que resultem dos testes de utiliza??o.

Entre os pontos j? conclu?dos destaco: autentica??o local com sess?es persistentes, CRUD essencial de h?bitos, estat?sticas di?rias, heatmap mensal, personaliza??o visual, internacionaliza??o PT/EN, integra??o OpenRouter e testes autom?ticos do backend.